Паспорт

| Наименование программы | «Технологическая модернизация комбайнового парка Ульяновской области на 2011-2012 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Поручение Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова с расширенного заседания Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 02.06.2010г. 2.Соглашения между Правительством Ульяновской области и с представителями четырёх крупных производителей комбайновой техники: - ООО Комбайновый завод «Ростсельмаш»; - ООО «Агромашхолдинг»; - ОАО «Брянсксельмаш»; - ООО «Торговый дом «Беларусь». |
| Государственный заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства Ульяновской области |
| Разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства Ульяновской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2012 годы |
| Цель и задачи Программы | -целями Программы являются: техническая и технологическая модернизации комбайнового парка Ульяновской области с одновременной утилизацией старого парка. При этом старые комбайны остаются в распоряжении хозяев на вторичное использование (запасные части, лом); уменьшение затрат и потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей при проведении уборочных работ. -основными задачами Программы являются: создание условий для технической и технологической модернизации комбайнового парка Ульяновской области; привлечь к совместному участию в Программе заводы-изготовители комбайнов; увеличить объемы и улучшить качество заготавливаемых кормов для скота. |
| Объемы и источники финансирования | предусматривается многоканальное субсидирование. Приобретение по плану выполнения Программы предполагает сумму субсидирования комбайнов 244,96 млн. руб (2011 год – 100,74 млн. рублей, 2012 год – 144,22 млн. рублей): из бюджета Ульяновской области – 187,56 млн. рублей (2011 год – 80,74 млн. рублей, 2012 год – 106,82 млн. рублей); завода-изготовителя комбайна - 57,4 млн. рублей (2011 год – 20 млн. рублей, 2012 год – 37,4 млн. рублей). |
| Ожидаемые результаты | довести к 2013 году на 1000 га уборочных площадей 5,6 зерноуборочных комбайнов при норме 9 комбайнов; довести к 2013 г. энерговооружённость комбайнового парка до 168 л.с./100 га при норме 300 л.с./100 га; |
| Система управления Программы | Министерство сельского хозяйства Ульяновской области осуществляет контроль выполнения Программы и отчитывается в ходе её реализации перед Правительством Ульяновской области. |

Содержание

- Современное состояние комбайнового парка АПК

- Цели и задачи Программы.

- Условия финансирования Программы.

- Ожидаемые результаты реализации Программы.

- Система контроля над исполнением Программы.

- Приложения.

1.Современное состояние комбайнового парка агропромышленного комплекса.

На текущий момент в хозяйствах Ульяновской области сложилась негативная ситуация в отношении комбайнового парка. Обновление комбайнового парка (коэффициент обновления за 2009 г. по зерноуборочным – 11,5%,  кормоуборочным – 12%) осуществляется гораздо медленнее, чем старение.

За период  с 1990 до 2007 года численность комбайнового парка области сократилось более чем в три раза - выбыло 74% комбайнов и, оставшаяся в эксплуатации техника уже давно отработала свой срок. Это привело к тому, что обеспеченность комбайнами по области составляет 33 % (потребность – 5729 шт., имеется 1842 шт.).

Машино-тракторный парк Ульяновской области имеет большое количество техники, выработавшей свой ресурс (за пределом амортизационного срока 8-10 лет). За последние годы эта тенденция привела к тому, что при общем количестве комбайнов, состоящих на учёте   с возрастом свыше 10 лет – 1298 шт. Это составляет 71 % зерноуборочных комбайнов и 75 % кормоуборочных комбайнов. В основном парк устаревших комбайнов состоит из комбайнов марки «СК-5 Нива» (69,8% от числа старых комбайнов) и «Дон-1500» (28,9%).

При этом, из оставшейся в наличии  техники, около 20% требуют капитально-восстановительного ремонта. В результате хозяйства несут неоправданные затраты средств на запасные части, топливо, затраты трудовых ресурсов и времени.

Из имеющихся в наличии зерноуборочных комбайнов большая часть уже технически не способна осуществлять уборку зерновых культур без существенных потерь.

Проводимый специалистами Министерства сельского хозяйства Ульяновской области  анализ показывает, что значительная часть потери урожая зерновых культур происходит в процессе их уборки.

Так задержка с уборкой зерновых культур после наступления стадии восковой спелости приносит потери урожая в размере 2% ежедневно. Это подтверждается сложившиеся практикой.

Причиной этому является чрезмерная изношенность  и хроническая нехватка зерноуборочной комбайнов. Средняя нагрузка на  комбайн по области составляет 360 га при научно-обоснованной норме 110-115 га. При этом в отдельных районах таких, как Инзенский, Карсунский, Мелекесский, Николаевский, Павловский, Тереньгульский и Чердаклинский районы нагрузка на  комбайн достигает 400-547 га.

Тяжелая обстановка складывается с техникой для заготовки кормов. Недостаток кормоуборочной техники приводит к затягиванию сроков уборки, снижению качества заготавливаемых кормов – сена, сенажа, силоса. Это в свою очередь ведет к потере их питательности и падению продуктивности стада.

2. Цели и задачи  Программы

Проведенный анализ состояния машинотракторного парка Ульяновской области позволяет четко обозначить проблему – необходимость принятия стратегических путей обновления комбайнового парка агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2011-2012 годы. Это техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства.

Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.

Это  позволит технически переоснастить комбайновый парк сельскохозяйственного производства на основе передовых энергосберегающих технологий, т.е.:

-повысить производительность труда в сельскохозяйственном  производстве;

-проводить технологические мероприятия в оптимальные  агротехнические  сроки;

-увеличить   валовой объем сельскохозяйственной продукции;

-увеличить срок эксплуатации МТП;

-снизить себестоимость продукции;

-решить проблему оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, прежде всего при уборке зерновых культур, а также обеспечить собственное производство сельскохозяйственной продукции на землях экономически слабых хозяйств;

-увеличить объемы и улучшить качество заготавливаемых для скота кормов и на этой основе нарастить объемы продукции животноводства;

-обновить парк комбайнов с учетом списания этой техники на  50 % к уровню 2006 г.

3.Условия финансирования Программы.

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области осуществляет правовое и ресурсное обеспечение реализации Программы.

Правовое обеспечение Программы предполагает разработку Министерством сельского хозяйства Ульяновской области проектов нормативных правовых актов для реализации мероприятий Программы.

Вопросы технического перевооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, региональной программы модернизации инженерно-технической системы в области включены в состав областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008 - 2012 годы.

Расчеты производились по трем вариантам обновления комбайнового парка:

Вариант 1.Обновление при сохранении энерговооружённости.

Вариант 2.Обновление с увеличением энерговооружённости до нормативных значений.

Вариант 3.Обновление согласно плану выполнения региональной программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы.

Принят вариант 3, как наиболее приемлемый вариант (наименьшая сумма субсидирования), так как предполагается обновить лишь часть комбайнового парка и довести энерговооружённость до 168 л.с./100 га вместо 300 рекомендуемых согласно технологических нормам.

В целях осуществления поддержки мероприятий Программы предусматривается многоканальное субсидирование:

1.За счет средств федерального бюджета предполагается предоставлять субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в российских кредитных организациях.

2.Необходимо финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в виде субсидий в размере 187,56 млн. рублей (2011 год – 80,74 млн. рублей, 2012 год – 106,82 млн. рублей);

3.Предполагается предоставление льгот на комбайны заводами- производителями -  57,4 млн. рублей (2011 год – 20 млн. рублей, 2012 год – 37,4 млн. рублей).  В процессе замены техники допускается не проводить ее физическое уничтожение. Техника, снятая с учета и выведенная из эксплуатации, может остаться в хозяйствах и послужить для их ремонтной базы дополнительным источником комплектующих и запасных частей:

А.Размер премиальной выплаты за сданный старый комбайн при приобретении  нового комбайна, производства ООО «Агромашхолдинг» - 250 000 рублей.

Размер компенсационных выплат со стороны ООО «Агромашхолдинг» может быть увеличен, в виде дополнительного снижения прайсовой стоимости по некоторым моделям уборочной техники. Возможность предоставления дополнительной скидки, а так же механизм ее предоставления решается в индивидуальном порядке.

К замене принимается любая старая, подлежащая замене, самоходная уборочная техника, имеющаяся в хозяйствах.

Б. ООО «КЗ «Ростсельмаш» предоставляет через дилера в регионе субсидию Потребителю, предоставившему информацию дилеру о том, что он списал имеющуюся у него технику. Субсидия предоставляется при покупке следующей техники:

1) Комбайны: TORUM, ACROS, VECTOR, NT/A, DON - 680М

2)ES-1

3) Тракторов VERSATILE.

Субсидия предоставляется   в виде дополнительных скидок при выставлении счета, сумма предоставляемых субсидий составляет от 200 000 до

650 000 рублей.

К замене принимается любая старая, подлежащая замене, самоходная уборочная техника производства ООО «КЗ «Ростсельмаш», имеющаяся в хозяйствах.

В. ЗАО СП «Брянсксельмаш» предоставляет через дилера в регионе субсидию Потребителю, предоставившему информацию дилеру о том, что он списал имеющуюся у него технику. Субсидия предоставляется при покупке следующей техники:

1) Комбайны зерноуборочные КЗС-7, КЗС-812, КЗС-1218 и их модификации;

2) Комбайны кормоуборочные КСК-600, КГ-6 («Полессье»), КВК-800 и их модификации.

Субсидия предоставляется   в виде дополнительных скидок от заводской цены при выставлении счета, сумма предоставляемых субсидий составляет от 200 000 до 500 000 рублей в зависимости от модели комбайна.

К замене принимается любая старая, подлежащая замене, самоходная уборочная техника, имеющаяся в хозяйствах.

Г. ООО ТД «Беларусь» предоставляет через дилера в регионе субсидию Потребителю, предоставившему информацию дилеру о том, что он списал имеющуюся у него технику. Субсидия предоставляется при покупке следующей техники:

1) Комбайны зерноуборочные  «Лида 1300», «Лида 1600» и их модификации;

Субсидия предоставляется   в виде дополнительных скидок от заводской цены при выставлении счета, сумма предоставляемых субсидий составляет от

200 000 до 500 000 рублей в зависимости от модели комбайна.

К замене принимается любая старая, подлежащая замене, самоходная уборочная техника, имеющаяся в хозяйствах.

4.Ожидаемые результаты реализации Программы.

Это позволит:

значительно (ориентировочно – до 30 %) снизить  цену комбайна и, тем самым – повысить покупательскую способность сельхозтоваропроизводителя, а также  реализацию товаров отечественного производителя техники;

довести к 2013 году на 1000 га уборочных площадей 5,6 зерноуборочных комбайнов при норме 9 комбайнов;

довести к 2013 г. энерговооружённость комбайнового парка до 168 л.с./100 га при норме 300 л.с./100 га;

достичь экономии денежных средств от использования новых комбайнов за 2011-2012 годы в размере 195,2 млн. рублей;

значительно снизить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на ремонтные работы по поддержанию комбайнового парка в работоспособном состоянии, тем самым снизить себестоимость продукции;

уменьшить затраты и потери сельскохозяйственных товаропроизводителей при проведении уборочных  работ;

увеличить объемы и улучшить качество заготавливаемых кормов для скота.

5.Система контроля над исполнением Программы.

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области осуществляет контроль выполнения Программы и отчитывается в ходе её реализации перед Правительством Ульяновской области.

Приложение №1

| Приобретение техники по АПК Ульяновской области с 2001 года |  |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего с 2008 по 2012 годы согласно программы развития с/х (ожидаемое) |
| Приобретено техники по лизингу: |
| Всего, в т.ч.,шт.: | 0 | 2 | 18 | 125 | 57 | 89 | 99 | 190 | 296 |  |
| -тракторы |  | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | 18 | 55 | 60 |  |
| -з/у комбайны |  |  | 10 | 51 | 10 | 2 | 13 | 5 | 64 |  |
| -к/у комбайны |  |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 | 12 |  |
| - др. техника |  |  |  | 68 | 36 | 57 | 68 | 129 | 160 |  |
| Приобретено техники за счет собственных средств: |
| Всего, в т.ч.,шт.: | 67 | 22 | 85 | 30 | 45 | 234 | 734 | 1413 | 626 |  |
| -тракторы | 25 | 5 | 7 | 9 | 7 | 20 | 118 | 225 | 251 |  |
| -з/у комбайны | 39 | 17 | 6 |  | 5 | 22 | 94 | 203 | 69 |  |
| -к/у комбайны | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 12 | 20 | 35 |  |
| - др. техника |  |  | 72 | 16 | 28 | 187 | 510 | 965 | 271 |  |
| Всего: |
| -тракторы | 25 | 7 | 9 | 11 | 18 | 49 | 136 | 280 | 311 | 2020 |
| -з/у комбайны | 39 | 17 | 16 | 51 | 15 | 24 | 107 | 208 | 133 | 970 |
| -к/у комбайны | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 46 | 47 | 238 |
| - др. техника | 0 | 0 | 72 | 84 | 64 | 244 | 585 | 1069 | 431 | 2300 |
| Всего: шт. | 67 | 24 | 103 | 155 | 102 | 323 | 840 | 1603 | 922 | 5528 |
| Всего: млн.руб |  | 18 | 97 | 152 | 179 | 298 | 1262 | 2781 | 1258,7 | 9570 |

Приложение №2

| Наличие зерноуборочных комбайнов по возрастным группам в Ульяновской области |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на | 01 мая 2010г. |
| № п/п | Наименование района | Нали-чие в райо-нах | До 10 лет | Свыше 10лет |
|  |  |  | Нива СК-5 | Дон -1500Б | Вектор | АКРОС | Енисей | Ино-марки | Нива СК-5 | Дон -1500Б | Вектор | АКРОС | Енисей | Ино-марки |
| 1 | Базарносызганский | 11 |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Барышский | 35 |  |  |  |  |  | 6 | 22 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Вешкаймский | 56 | 2 |  |  |  |  | 7 | 20 | 27 |  |  |  |  |
| 4 | Инзенский | 23 |  |  |  |  |  |  | 18 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Карсунский | 112 |  |  | 3 | 12 | 1 | 20 | 68 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Кузоватовский | 74 | 4 |  | 2 |  |  | 6 | 56 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Майнский | 153 | 4 |  | 3 | 6 |  | 20 | 100 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Мелекесский | 206 | 3 | 38 |  |  |  | 55 | 61 | 48 |  |  | 1 |  |
| 9 | Николаевский | 55 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 32 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Новомалыклинский | 82 |  | 3 | 7 |  | 15 | 11 | 28 | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Новоспасский | 49 | 3 | 1 |  |  |  | 7 | 26 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | Павловский | 25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 16 | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Радищевский | 91 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 15 | 39 | 27 |  |  |  |  |
| 14 | Сенгилеевский | 33 | 2 |  |  |  |  | 1 | 21 | 9 |  |  |  |  |
| 15 | Старокулаткинский | 58 |  |  | 5 | 2 | 8 |  | 32 | 11 |  |  |  |  |
| 16 | Старомайнский | 120 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 63 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Сурский | 150 | 33 | 16 |  |  |  | 11 | 82 | 8 |  |  |  |  |
| 18 | Тереньгульский | 49 |  | 20 |  |  | 19 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновский | 127 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 52 | 35 |  |  |  | 5 |
| 20 | Цильнинский | 205 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 8 | 103 | 49 |  |  |  |  |
| 21 | Чердаклинский | 110 |  | 3 |  | 2 | 5 | 4 | 49 | 33 |  |  | 14 |  |
| 22 | г.Ульяновск | 18 |  |  |  |  | 11 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1842 | 82 | 122 | 37 | 33 | 69 | 201 | 903 | 375 | 0 | 0 | 15 | 5 |

Приложение №3

| Заявка на комбайны в Ульяновской области на 2011 г. |
| --- |
| № | Наименование района | Потреб-но | Заявлено на 2011 г. | Нива-Эффект | Вектор-410 | Аcros-530 | Енисей | Полесье-1218 | Дон-680М |
| 1 | Базарносызганский | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барышский | 29 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вешкаймский | 47 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инзенский | 23 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Карсунский | 76 | 9 | 3 | 1 | 4 |  | 1 |  |
| 6 | Кузоватовский | 62 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Майнский | 120 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Мелекесский | 110 | 25 | 4 | 5 | 11 |  |  | 5 |
| 9 | Николаевский | 47 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Новомалыклинский | 46 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новоспасский | 38 | 20 | 15 |  | 3 |  | 1 | 1 |
| 12 | Павловский | 23 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Радищевский | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Сенгилеевский | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Старокулаткинский | 43 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Старомайнский | 93 | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Сурский | 90 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 18 | Тереньгульский | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновский | 92 | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |
| 20 | Цильнинский | 152 | 13 | 8 |  | 3 |  | 1 | 1 |
| 21 | Чердаклинский | 96 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | г.Ульяновск | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1298 | 102 | 39 | 20 | 31 | 0 | 5 | 7 |
|  | Цена за 1 шт. |  |  | 2 800 000 | 4 500 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 3 500 000 |
|  | Сумма |  |  | 109 200 000 | 90 000 000 | 155 000 000 |  | 25 000 000 | 24 500 000 |
|  | Субсидии 20% |  |  | 21 840 000 | 18 000 000 | 31 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 900 000 |
|  | Субсидии ВСЕГО | 80 740 000 |

Приложение №4

| Заявка на комбайны в Ульяновской области на 2012 г. |
| --- |
| № | Наименование района | Потреб-но | Заявлено на 2012 г. | Нива-Эффект | Вектор-410 | Аcros-530 | Енисей | Полесье-1218 | Дон-680М |
| 1 | Базарносызганский | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барышский | 29 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Вешкаймский | 47 | 11 | 3 | 6 | 2 |  |  |  |
| 4 | Инзенский | 23 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Карсунский | 76 | 13 | 3 | 3 | 5 |  | 2 |  |
| 6 | Кузоватовский | 62 | 4 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |
| 7 | Майнский | 120 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Мелекесский | 110 | 17 |  | 2 | 11 | 2 |  | 2 |
| 9 | Николаевский | 47 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Новомалыклинский | 46 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| 11 | Новоспасский | 38 | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |
| 12 | Павловский | 23 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Радищевский | 66 | 7 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |
| 14 | Сенгилеевский | 30 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 15 | Старокулаткинский | 43 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Старомайнский | 93 | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Сурский | 90 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| 18 | Тереньгульский | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновский | 92 | 6 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 20 | Цильнинский | 152 | 30 | 8 | 7 | 7 |  | 6 | 2 |
| 21 | Чердаклинский | 96 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | г.Ульяновск | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1298 | 125 | 24 | 39 | 38 | 4 | 12 | 8 |
|  | Цена за 1 шт. |  |  | 2 800 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 3 350 000 | 5 000 000 | 3 500 000 |
|  | Сумма |  |  | 67 200 000 | 175 500 000 | 190 000 000 | 13 400 000 | 60 000 000 | 28 000 000 |
|  | Субсидии 20% |  |  | 13 440 000 | 35 100 000 | 38 000 000 | 2 680 000 | 12 000 000 | 5 600 000 |
|  | Субсидии ВСЕГО | 106 820 000 |

Приложение №5

Расчет вариантов обновления комбайнового парка Ульяновской области

Исходя из анализа ситуации в АПК Ульяновской области, можно реализовать три варианта обновления комбайнового парка.

Вариант 1. Обновление при сохранении энерговооружённости.

Энергетический потенциал устаревшего комбайнового парка 207390 л.с. Мощность    комбайна средней производительности – 240 л.с.

Таким образом, потребуется приобретение 865 комбайнов. При средней цене комбайна (отечественного, средней производительности) 4,5 млн. руб. и величине субсидии 10 % общая сумма по Программе составит 389,25 млн. руб. Из них, применительно к указанным пяти районам  (потребно 384 комбайна) – 172,800 млн. руб.

При соучастии завода-изготовителя снижение цены комбайна составит 17%

Коэффициент старения парка Ксп = 0 (при исходном 0,71).

Вариант 2. Обновление с увеличением энерговооружённости.

Ввиду низкого показателя энерговооружённости хозяйств области «Программа развития сельского хозяйства Ульяновской области на период 2008-2012 гг.» предполагает обновление парка комбайнов одновременно с увеличением энерговооружённости. Таким образом, списание каждой единицы должно сопровождаться приобретением более мощного современного комбайна.

Исходя из этого, следует приобрести 1278 комбайнов средней мощности. Общая сумма по Программе составит 575,1 млн. руб. По пяти районам (556 комбайнов) – 250,2 млн. руб.

При соучастии завода-изготовителя снижение цены комбайна составит 17%.

Коэффициент старения парка Ксп = 0 (при исходном 0,71).

Вариант 3. Обновление согласно плану выполнения Программы развития сельского хозяйства Ульяновской области на период 2008-2012 гг.

План приобретения по программе развития сельского хозяйства Ульяновской области на период 2008-2012 гг. – 1208 комбайнов. Приобретено с 2007 г. 734  комбайнов. Остаётся приобрести в течение 2011…2012 годов 474 комбайнов.

Приобретение оставшихся по плану выполнения Программы комбайнов предполагает сумму субсидирования 193,5 млн. руб.

Наименьшая сумма субсидирования в третьем варианте обусловлена тем, что предполагается обновить лишь часть комбайнового парка и энерговооружённость до 2012 г. планируется довести до 168 л.с./100 га вместо 300 рекомендуемых согласно технологических нормам.

Однако, даже при таком подходе, реальные планы приобретения новых комбайнов вносят существенную коррективу. А именно, общее количество ПЛАНОВОГО приобретения комбайнов за период 2011-2012 гг. – 227 (по данным муниципальных образований области, см. Приложения №3, №4). Приобретение заявленных комбайнов предполагает сумму субсидирования из областного бюджета  187,56 млн. руб.

Приложение №6

Экономическая целесообразность бюджетной поддержки

при  обновлении комбайнового парка

сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области

в 2011-2012 годах

1.За счет приобретения новых комбайнов, согласно заявкам на 2011-2012 годы (227 комбайнов разной модификации), снизятся потери при уборке минимально на 3,5 ц/га.

Новый комбайн  за сезон сможет убрать 300 га, т.е. за счет сокращения потерь будет получено дополнительно: 300 га х 3,5 ц/га = 105 тонн зерна  на сумму 525 тыс. рублей (при средней цене реализации 5 тыс. рублей за тонну).

Общая стоимость собранного зерна всеми комбайнами из-за сокращения потерь составит 525 тыс. руб х 227 шт. = 119,2 млн. рублей.

2.Затраты на ремонт одного комбайна колеблются от 60 до 150 тыс. рублей (в среднем берем 100 тыс. рублей с учетом износа комбайнового парка области до 90-95%). Новые комбайны не требуют ремонта минимум два года. Экономия затрат на ремонт всех комбайнов составит: 227 шт. х 100 тыс. руб х 2 года = 45,4 млн. рублей.

3.Используя энергосберегающие комбайны происходит сокращение затрат на ГСМ на 20% или в среднем 4литра дизельного топлива на 1 га. Таким образом, один комбайн экономит за сезон 300 га х 4л = 1200 литров. При цене 1 литра дизельного топлива 12,4 рублей экономия составит 14,9 тыс. рублей на комбайн или 3,4 млн. рублей на 227 комбайнов.

4.Снизятся эксплуатационные и прочие расходы на 10% или по 120 тыс. рублей на 1 комбайн. На 227 комбайнов расходы снизятся на 27,2 млн. рублей.

Таким образом, экономия денежных средств от использования новых комбайнов за 2011-2012 годы составит 195,2 млн. рублей.