|  |  | УТВЕРЖДЁН Приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 08.02.2012г. № 69 |
| --- | --- | --- |

### План

мероприятий по защите сельскохозяйственных объектов и сельскохозяйственных животных

агропромышленного комплекса Ульяновской области от весеннего половодья и паводка в 2012 году

| № п.п. | Планируемые мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение территорий, гидротехнических сооружений (далее – ГТС) и сельскохозяйственных объектов, которые могут быть подвергнуты подтоплению, затоплению и разрушению в результате весеннего половодья и паводка. | Начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных образований, руководители организаций агропромышленного комплекса (далее – АПК) | до 22.02 |
|  | Планирование мероприятий по защите сельскохозяйственных объектов и сельскохозяйственных животных от весеннего половодья и паводка в управлениях (отделах) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных образований и в организациях АПК. | Начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных образований, руководители организаций АПК | до 22.02 |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка: -обследование ГТС и приведение их (при необходимости) в исправное состояние; | Начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных районов, руководители организаций АПК - балансодержатели ГТС | до 12.03. |
|  | -подготовка техники (бульдозеров, экскаваторов) к ведению работ по очистке снега и земляным работам; |  |  |
|  | -подготовка резервного запаса строительных материалов (песок, гравий, щебень, камень) для выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ; |  |  |
|  | -подготовка подъездных путей к ГТС; |  |  |
|  | -очистка от снега и наледи входных и выходных оголовок водосбросных сооружений на плотинах; |  |  |
|  | -организация круглосуточного дежурства технических работников и обслуживающего персонала (при необходимости); |  |  |
|  | -при интенсивном таянии снега (при необходимости) - открытие задвижек, затворов на водовыпускных плотинах, строительство водосбросных каналов, не нарушающих тело плотины, для своевременного водосброса |  |  |
|  | Подготовка объектов государственной Старомайнской оросительной системы к пропуску весеннего половодья и паводка | Руководитель ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз» (по согласованию) | до 19.03. |
|  | Выполнение в организациях АПК работ по очистке от снега крыш сельскохозяйственных объектов, обвалованию территорий предприятий, производственных и хозяйственных объектов, подвергающихся опасности затопления (подтопления), вывозу снега с территории сельскохозяйственных объектов. | Руководители организаций АПК | Весь период |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению защиты от подтопления и затопления источников водоснабжения, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, мест утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе сибиреязвенных. | Руководители органов местного самоуправления и организаций АПК – балансодержатели объектов | Весь период |
|  | Проверка выполнения в муниципальных образованиях мероприятий по защите от подтопления и затопления складов минеральных удобрений и ядохимикатов. | Руководитель филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Ульяновской области (по согласованию) | до 19.03. |
|  | Проверка выполнения в муниципальных образованиях мероприятий по защите от подтопления мест утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе сибиреязвенных. | Директор Департамента ветеринарии Ульяновской области - главный государственный ветеринарный инспектор (по согласованию) | до 19.03. |
|  | Подготовка источников аварийного электроснабжения и дорожно-строительной техники. | Руководители организаций АПК | до 19.03. |
|  | Выполнение работ по защите мостов и внутрихозяйственных дорог, очистке от снега и посторонних предметов водопропускных отверстий малых мостов, водопропускных труб и других стоков воды. Установка знаков, ограничивающих проезд транспорта большой грузоподъёмности. | Руководители организаций АПК | до 05.03. |
|  | Создание на время весеннего половодья и паводка необходимых запасов грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных. | Руководители организаций АПК | до 19.03. |
|  | Подготовка нештатных формирований спасательных служб защиты животных и растений ГО муниципальных образований к проведению спасательных работ, обеспечение их необходимой техникой, средствами спасения и ГСМ. | Начальники ССЗЖиР ГО муниципальных образований, руководители организаций АПК | до 19.03 |
|  | Планирование эвакуации сельскохозяйственных животных и птицы, кормов и материальных ценностей из затопляемых (подтопляемых) сельскохозяйственных объектов и личных подворий населения. | Начальники ССЗЖиР ГО муниципальных образований, руководители организаций АПК | до 22.02 |
|  | Подготовка мест размещения эвакуируемых сельскохозяйственных животных и птиц, кормов и материальных ценностей, заключение соглашений на проведение эвакуационных мероприятий. | Начальники ССЗЖиР ГО муниципальных образований, руководители организаций АПК | до 10.03. |
|  | Планирование проведения взрывных работ на водоёмах, подача заявок в Главное управление МЧС России по Ульяновской области и заключение договоров на производство взрывных работ (при необходимости). | Начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных образований, руководители организаций АПК | до 13.03. |
|  | Организация дежурства руководящего состава на период весеннего половодья и паводка в управлениях сельского хозяйства и продовольствия муниципальных образований и в организациях АПК | Начальники управлений (отделов) сельского хозяйства и продовольствия администраций муниципальных образований, руководители организаций АПК | по мере необходимости |